RELATÓRIO DE VIABILIDADE

Transparência das escalas médicas nas Unidades de Pronto
Atendimento de Salvador: desenvolvimento de uma
plataforma digital para acesso público às informações

Amanda Oliveira Silva, Andrey Gabriel Maia Serra, Antonio Pereira
Maia Neto, Fausto Mota Silva Alves da Cruz,
Sarah Ramos Moura Costa Doria

¹ Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Escola de Tecnologias

Universidade Católica do Salvador (UCSAL)

Av. Prof. Pinto de Aguiar, 2589 Pituaçu, CEP: 41740-090

Salvador/BA, Brasil

{amandaoliveira.silva, andrey.serra, antoniopereira.neto, fausto.cruz, sarah.doria}@ucsal.edu.br

Orientador: Luan Rafael Santana Galvão — luan.galvao@pro.ucsal

Junho 2026

SUMÁRIO

1. Identificação do Projeto	3

2. Descrição do Problema	4

3. Descrição da Solução Proposta	5

4. Análise de Viabilidade Técnica	7

5. Análise de Viabilidade Operacional	8

6. Análise de Viabilidade Econômica	9

7. Análise de Viabilidade Legal	10

8. Riscos e Mitigações	11

9. Conclusão da Viabilidade	13

# 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Nome do Sistema | MedBusca |
| --- | --- |
| Título do TCC | Transparência das escalas médicas nas Unidades de Pronto Atendimento de Salvador: desenvolvimento de uma plataforma digital para acesso público às informações |
| Autores | Amanda Oliveira Silva, Andrey Gabriel Maia Serra, Antonio Pereira Maia Neto, Fausto Mota Silva Alves da Cruz, Sarah Ramos Moura Costa Doria |
| Orientador | Luan Rafael Santana Galvão |
| Curso | Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
| Instituição | Universidade Católica do Salvador (UCSAL) — Escola de Tecnologias |
| Data | Junho de 2026 |
| Tipo de Documento | Relatório de Viabilidade |

O MedBusca é uma plataforma digital baseada no modelo Software como Serviço (SaaS), desenvolvida como trabalho de conclusão do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UCSAL. Seu propósito central é disponibilizar, de forma pública e acessível, informações em tempo real sobre as especialidades médicas disponíveis nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Salvador, promovendo a transparência ativa exigida pela legislação vigente e a melhoria do acesso à informação pela população.

# 2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A realidade do atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento de Salvador evidencia dificuldades estruturais significativas no acesso à informação por parte da população. Na prática cotidiana, cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) se deslocam até uma UPA sem qualquer garantia de que serão atendidos conforme a sua necessidade clínica, gerando perda de tempo, gastos com transporte, frustração e, em casos mais graves, agravamento do quadro de saúde.

Os principais problemas identificados que motivam este projeto são:

- Falta de transparência sobre escalas médicas: a maioria dos municípios brasileiros, incluindo Salvador, não disponibiliza informações sobre escalas e disponibilidade de especialistas de forma estruturada e acessível ao cidadão.

- Deslocamentos desnecessários da população: cidadãos se dirigem às UPAs sem saber se o especialista que necessitam está efetivamente de plantão, resultando em atendimentos inadequados e superlotação.

- Alto índice de atendimentos não urgentes: Rebouças et al. (2023) constataram que aproximadamente 35% dos atendimentos em UPAs brasileiras não correspondem a urgências ou emergências, sendo motivados em grande parte pela falta de informação sobre os serviços disponíveis em cada unidade.

- Instabilidade das escalas médicas: Machado et al. (2016) identificaram alta rotatividade médica, vínculos empregatícios precários e dificuldade de fixação de especialistas nas UPAs, o que gera imprevisibilidade nas escalas e compromete o planejamento da gestão.

- Baixo índice de transparência ativa: pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas com 65 instituições públicas federais de saúde revelou que o índice médio de implementação da transparência ativa era de apenas 26,27% (Padilha et al., 2017). No âmbito municipal, a situação tende a ser ainda mais precária.

- Fragmentação dos sistemas de informação: estudo publicado na revista Saúde em Debate (2025) revela que a ausência de sistemas integrados entre UPAs e a atenção primária impede a coordenação efetiva do cuidado, gerando perda de informação e repetição de procedimentos.

Esses fatores combinados resultam em sobrecarga desigual das unidades, aumento do tempo de espera, desgaste dos profissionais de saúde, utilização ineficiente dos recursos públicos e enfraquecimento da confiança da população no sistema. Tal cenário caracteriza uma falha estrutural na comunicação entre o serviço público de saúde e os cidadãos que o sistema MedBusca propõe endereçar.

# 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

O MedBusca é uma plataforma digital SaaS que combina um portal público de consulta para os cidadãos com um sistema interno de gestão de presença e escalas para médicos, gestores de UPA, gestores municipais e administradores da plataforma. A solução foi projetada para ser acessível a partir de qualquer dispositivo, sem necessidade de instalação, utilizando a abordagem Progressive Web App (PWA).

A plataforma contempla cinco perfis de usuário, cada um com funcionalidades específicas:

| Perfil | Principais Funcionalidades |
| --- | --- |
| Cidadão (acesso público) | Seleciona estado, cidade e especialidade para consultar quais UPAs possuem o especialista disponível em tempo real. Visualiza status de disponibilidade (disponível agora, indisponível, previsão de horário). Acesso sem login ou cadastro. Localização automática via GPS do navegador. |
| Médico | Realiza check-in digital ao iniciar o plantão, registra pausas e encerra o turno com um toque. Suas ações refletem imediatamente no portal público, atualizando a disponibilidade da especialidade na UPA. Visualiza histórico de atividades do turno. |
| Gestor de UPA | Monitora em tempo real o status de todos os médicos da unidade. Cadastra médicos e suas escalas de plantão. Recebe alertas sobre ausências, especialidades sem cobertura e escalas com lacunas. Acessa dashboard operacional da unidade. |
| Gestor Municipal | Cadastra e gerencia as UPAs do município e seus gestores responsáveis. Acompanha indicadores consolidados de cobertura e operação. Recebe alertas sobre unidades críticas. Acessa relatórios de desempenho por unidade e especialidade. |
| Super Admin | Gerencia municípios, gestores municipais e configurações globais da plataforma. Monitora a saúde geral do sistema com indicadores agregados. Recebe alertas sobre municípios com problemas de configuração ou cobertura. |

A arquitetura técnica da solução está fundamentada em tecnologias consolidadas e amplamente adotadas na indústria: frontend desenvolvido em React com TypeScript, backend em Python com Django e Django REST Framework, banco de dados PostgreSQL com isolamento lógico por município via múltiplos schemas, autenticação baseada em JSON Web Tokens (JWT) e comunicação cliente-servidor seguindo o estilo arquitetural REST. A entrega como PWA garante compatibilidade com dispositivos móveis e desktop sem necessidade de publicação em lojas de aplicativos.

# 4. ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA

A viabilidade técnica do projeto é sustentada pela maturidade das tecnologias escolhidas, pela adequação da arquitetura aos requisitos funcionais e não funcionais identificados, e pela capacidade técnica da equipe de desenvolvimento.

## 4.1 Tecnologias e Arquitetura

- React com TypeScript e Django REST Framework são tecnologias open source maduras, com ampla comunidade, documentação extensiva e adoção em sistemas de grande escala no setor público e privado.

- A arquitetura SaaS com múltiplos tenants permite que a plataforma atenda simultaneamente diferentes municípios com isolamento lógico de dados, sem necessidade de instâncias separadas por cliente.

- O PostgreSQL, com suporte nativo a múltiplos schemas, garante isolamento de dados entre municípios, integridade referencial e capacidade de consultas complexas necessárias para os relatórios estratégicos.

- A entrega como Progressive Web App (PWA) elimina a dependência de lojas de aplicativos e permite instalação direta no dispositivo, com funcionalidade offline parcial e atualização automática.

- A autenticação via JSON Web Tokens (JWT) com tokens de curta duração, refresh tokens com rotação e blacklist para revogação garante segurança por perfil de acesso, em conformidade com a RFC 7519.

## 4.2 Segurança e Conformidade

- A plataforma adota as recomendações do OWASP Top 10 (2021) como referência contra as vulnerabilidades mais críticas em aplicações web, incluindo controles contra injeção, quebra de autenticação e exposição de dados sensíveis.

- A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018) é tratada como requisito transversal, com controle de acesso por perfis, auditoria de operações sensíveis, exclusão lógica e minimização de dados no portal público.

- O portal público exibe exclusivamente informações sobre disponibilidade de especialidades, sem identificação nominal dos profissionais, garantindo a privacidade dos médicos.

## 4.3 Capacidade da Equipe

- A equipe é formada por estudantes concluintes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UCSAL, com formação nas tecnologias utilizadas e orientação de docente especializado.

- O conjunto de tecnologias escolhido está alinhado com o currículo do curso, minimizando a curva de aprendizado e os riscos técnicos de implementação.

Conclui-se que o projeto é tecnicamente viável, dado que as tecnologias escolhidas são comprovadas, a arquitetura é adequada aos requisitos e a equipe possui as competências necessárias para o desenvolvimento.

# 5. ANÁLISE DE VIABILIDADE OPERACIONAL

A viabilidade operacional avalia a adequação da solução ao contexto de uso pelos diferentes perfis de usuário, bem como a facilidade de implantação e manutenção pelo poder público.

- Cidadãos: o portal público foi projetado para ser intuitivo e acessível sem qualquer treinamento prévio. O fluxo de consulta envolve apenas a seleção de estado, cidade e especialidade, sendo compatível com os mais variados níveis de letramento digital.

- Médicos: a interface de controle de turno resume-se a três ações — iniciar turno, pausar e encerrar —, o que minimiza a resistência à adoção e o tempo necessário para capacitação. O acesso é realizado via navegador em qualquer dispositivo, sem necessidade de instalação.

- Gestores de UPA e municipais: os dashboards são acessíveis via web de qualquer dispositivo, não exigindo infraestrutura local dedicada. A interface foi projetada seguindo princípios de usabilidade, com informações priorizadas por relevância operacional.

- Infraestrutura: a arquitetura SaaS em nuvem elimina a necessidade de servidores locais nas UPAs ou nas secretarias municipais, reduzindo drasticamente os requisitos de TI para adoção da plataforma.

- Alinhamento institucional: a solução está alinhada com a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 do Ministério da Saúde, que preconiza a digitalização das unidades de média complexidade e a adoção de padrões de interoperabilidade. Também se insere no ecossistema GovTech brasileiro, com iniciativas como o BrazilLab e programas da FINEP voltados à modernização da gestão pública.

- Manutenção e suporte: a arquitetura centralizada SaaS permite que atualizações e correções sejam aplicadas de forma unificada, sem necessidade de intervenção em cada unidade ou município.

A análise indica que o projeto é operacionalmente viável, dado que não impõe barreiras significativas de uso aos diferentes perfis, não demanda infraestrutura local e está alinhado com as diretrizes nacionais de digitalização da saúde pública.

# 6. ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA

A análise econômica considera os custos envolvidos no desenvolvimento, implantação e manutenção da plataforma, contrastando-os com os benefícios sociais e econômicos esperados.

## 6.1 Custos de Desenvolvimento

- Todo o stack tecnológico utilizado — React, TypeScript, Python, Django, Django REST Framework e PostgreSQL — é open source e de uso gratuito, sem custos de licenciamento.

- O desenvolvimento é conduzido pela equipe do TCC no âmbito acadêmico, sem custo de mão de obra contratada para a fase inicial.

- Os custos de hospedagem para o MVP (Produto Mínimo Viável) são mínimos, sendo possível utilizar plataformas de nuvem com planos gratuitos ou de baixo custo, como Railway, Render e Vercel, com valores estimados entre R$ 0 e R$ 150/mês para cargas iniciais.

## 6.2 Custos de Manutenção e Escalabilidade

- A arquitetura SaaS centralizada permite que novos municípios sejam incorporados sem a necessidade de infraestrutura adicional proporcional, reduzindo significativamente o custo por cliente em escala.

- A ausência de infraestrutura local nas UPAs elimina custos de hardware, manutenção de servidores e suporte técnico presencial nas unidades.

- Em caso de adoção pelo município de Salvador, a plataforma pode ser operada com uma equipe técnica de manutenção reduzida, dada a arquitetura bem documentada e baseada em tecnologias amplamente conhecidas.

## 6.3 Benefícios Econômicos e Sociais

- Redução de deslocamentos desnecessários: considerando que 35% dos atendimentos em UPAs não são urgências motivados por falta de informação (Rebouças et al., 2023), a plataforma tem potencial de reduzir significativamente o fluxo inadequado, gerando economia de recursos públicos em atendimentos e insumos.

- Otimização do fluxo assistencial: a distribuição mais equilibrada de pacientes entre as unidades reduz a sobrecarga de determinadas UPAs, aumentando a eficiência do sistema como um todo e diminuindo o desgaste dos profissionais de saúde.

- Fortalecimento do controle social: a transparência das escalas médicas permite que conselhos de saúde e cidadãos exerçam maior fiscalização sobre o uso dos recursos públicos, contribuindo para a eficiência do gasto.

O custo-benefício da solução é amplamente favorável: trata-se de um investimento mínimo de desenvolvimento para uma solução com potencial de impacto positivo direto na eficiência do sistema de saúde pública municipal, sem criação de novas despesas fixas significativas para a administração pública.

# 7. ANÁLISE DE VIABILIDADE LEGAL

A plataforma MedBusca foi projetada em conformidade com o arcabouço legal vigente, sendo amparada por diversas normas que, ao mesmo tempo, justificam sua existência e orientam seus requisitos de implementação.

- Constituição Federal de 1988, art. 37: consagra a publicidade como princípio fundamental da administração pública em todas as esferas de governo, fundamentando o dever do Estado de disponibilizar informações sobre o funcionamento das UPAs.

- Lei de Acesso à Informação — LAI (Lei nº 12.527/2011): regulamenta o direito de acesso a informações públicas e cria a modalidade de transparência ativa, pela qual o poder público deve divulgar proativamente informações de interesse coletivo, incluindo dados operacionais dos serviços de saúde.

- Lei nº 8.142/1990 — Participação da Comunidade no SUS: estabelece a participação social como diretriz do sistema, por meio dos Conselhos e Conferências de Saúde. O dashboard estratégico e o portal público do MedBusca fornecem os dados necessários para que esse controle social seja exercido de forma efetiva.

- Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD (Lei nº 13.709/2018): regula o tratamento de dados pessoais. O sistema é projetado com controle de acesso por perfis, auditoria, exclusão lógica e minimização de dados. O portal público não expõe informações nominais de profissionais, preservando sua privacidade em conformidade com a lei.

- Portaria GM/MS nº 10/2017: regulamenta as UPAs no âmbito da Rede de Atenção às Urgências, estabelecendo funcionamento ininterrupto e integração com a rede municipal. O MedBusca está alinhado com esses requisitos ao apoiar a gestão das escalas e a transparência do serviço.

- Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 (Ministério da Saúde): reconhece a necessidade de impulsionar a digitalização no SUS e adoção de padrões de interoperabilidade, validando institucionalmente soluções como a proposta neste trabalho.

Não foram identificados impedimentos legais ao desenvolvimento ou à implantação da plataforma. Ao contrário, a legislação vigente reforça a pertinência e a necessidade da solução proposta.

# 8. RISCOS E MITIGAÇÕES

A análise de riscos identificou as principais ameaças ao sucesso do projeto e estabeleceu estratégias de mitigação para cada uma delas. A tabela a seguir sintetiza os riscos por ordem de impacto potencial:

| Risco Identificado | Impacto | Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Baixa adesão dos médicos ao check-in digital | Alto | Interface simplificada com apenas 3 ações; treinamento presencial de 15 minutos; engajamento dos gestores de UPA como multiplicadores; notificações de lembrete no início do turno. |
| Resistência institucional por parte das UPAs ou da gestão municipal | Alto | Alinhamento institucional prévio com a Secretaria Municipal de Saúde; apresentação dos benefícios de transparência e controle operacional; piloto em unidade parceira antes da expansão. |
| Problemas de conectividade nas UPAs | Médio | Arquitetura PWA com modo offline parcial; check-in com sincronização assíncrona; plataforma leve com requisitos mínimos de banda; suporte a redes 4G como alternativa ao Wi-Fi institucional. |
| Dados desatualizados ou ausência de check-in por esquecimento | Alto | Alertas automáticos ao gestor de UPA para turnos não iniciados; sistema de escala prevista como fallback para previsão no portal; auditoria de atividade por período. |
| Questões de privacidade e exposição de dados dos profissionais | Médio | Portal público exibe apenas especialidade e disponibilidade, sem identificação nominal do profissional; conformidade com LGPD (Lei nº 13.709/2018); controle de acesso por perfil com autenticação JWT. |
| Descontinuidade após entrega acadêmica | Médio | Código-fonte aberto e documentado; arquitetura SaaS facilita manutenção por equipe reduzida; possibilidade de transferência para a prefeitura ou parceiros do ecossistema GovTech. |
| Escalabilidade insuficiente em caso de adoção por múltiplos municípios | Baixo | Isolamento lógico por município via múltiplos schemas no PostgreSQL; arquitetura stateless REST com escalabilidade horizontal; hospedagem em nuvem com elasticidade automática. |

A análise demonstra que os principais riscos estão relacionados à adesão dos usuários e à articulação institucional, que são desafios comuns em soluções de GovTech. As estratégias de mitigação propostas são viáveis no contexto do projeto e não comprometem sua exequibilidade.

# 9. CONCLUSÃO DA VIABILIDADE

Com base nas análises realizadas nas dimensões técnica, operacional, econômica e legal, este relatório conclui que o projeto MedBusca é plenamente viável e recomenda sua continuidade.

Do ponto de vista técnico, as tecnologias escolhidas são maduras, open source e adequadas aos requisitos do sistema. A arquitetura SaaS, a autenticação JWT e a entrega como PWA formam uma base sólida para uma solução escalável, segura e acessível. A equipe possui as competências necessárias para o desenvolvimento.

Do ponto de vista operacional, a solução não impõe barreiras de uso aos diferentes perfis de usuário, dispensa infraestrutura local nas unidades e está alinhada com as diretrizes nacionais de digitalização da saúde pública, especialmente a Estratégia de Saúde Digital do Ministério da Saúde 2020-2028.

Do ponto de vista econômico, o custo de desenvolvimento é mínimo dado o uso exclusivo de tecnologias open source e a condução acadêmica do projeto. O potencial de retorno social é expressivo, com impacto direto na eficiência do sistema público de saúde de Salvador e na qualidade do atendimento à população.

Do ponto de vista legal, a plataforma está em conformidade com a Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação, a LGPD, a Lei nº 8.142/1990 e a Portaria GM/MS nº 10/2017. Não foram identificados impedimentos normativos ao seu desenvolvimento ou implantação.

Os riscos identificados são gerenciáveis com as estratégias de mitigação propostas e não comprometem a viabilidade geral do projeto. O MedBusca representa uma contribuição concreta do campo da tecnologia da informação para a melhoria dos serviços públicos de saúde, demonstrando como soluções digitais bem projetadas podem endereçar problemas estruturais relevantes com custo acessível e impacto social significativo.

PARECER FINAL: O projeto MedBusca é VIÁVEL nos aspectos técnico, operacional, econômico e legal. Recomenda-se a continuidade do desenvolvimento.